Emlékeztető

Fundu Racaciuni (Külsőrekecsin) 2010. 05. 21. 14:00

Jelen vannak:

Alaxandru Boghiu RC Bacau, és Termo-Invest és két kollegája

Lucian Cheta, Polgármester Racaciuni

Gyenge Attila RC Kézdivásárhely

Gulyás István és Ormos Tamás RC Miskolc-Tapolca

Csillag Levente MCSMSZ

Téma: Egészséges ivóvíz biztosítása Fundu Racaciuniban.

A jelenlévők az alábbiakban állapodtak meg:

- A „Tiszta Víz” projekt MG host klubja az RC Bacau

- Az MG projektben Románia és az USA klubjai vesznek részt. A magyar klubok hozzájárulásukat az RC Palm Springs – nek utalják át, aki azt a projektben a hozzá kapcsolódó Foundation támogatásokkal használja fel.

- Az MG projekt célja a településen élő első sorban gyermekek tiszta vízzel való ellátása, mert a faluban rendelkezésre álló vizek nagy része a fiatalkorúak számára akár életveszélyes is lehet.

- A projekt által megvalósítandó vízellátó rendszer tervezésekor és megépítésekor figyelembe kell venni azt, hogy a rendszer továbbépítésre alkalmas legyen a település teljes ellátása érdekében. Ez a tovább építés az önkormányzat feladata.

- A bizonyítottan nem szennyezett erdős területen a forrás foglalása és egy puffer tároló - ciszterna - építése valósul meg, ahonnan a településen lévő elosztó pontra egy előreláthatóan 75 mm-es csővezeték kerül kiépítésre.

- Minimálisan 3 db víznyerő hely kerül kiépítésre, a két állami iskola és a Gyermekek Háza területén, amelyet mind az iskolások, mind a település lakosai szabadon használhatnak. A végpontok vagyonvédelmére a polgármester az iskolákat illetve a Gyermekek Házát bízza meg. Ennek érdekében a végpontok az intézmények területén lesznek elhelyezve.

- Minden víznyerő hely fagyálló elzáróval kell rendelkeznie. A folyamatos vízfolyás a víztakarékosság miatt nem javasolt.

- A létrehozott teljes rendszer a Racaciuni önkormányzat tulajdonába kerül, aki a jövőben gondoskodik annak karbantartásáról, és továbbfejlesztéséről, valamint folyamatos üzemeltetéséről.

- A rendszer terveit és költségvetését, 2 héten belül (június elejéig) Alexandru Boghiu úr vállalja, a kivitelezést pedig a Termo-Invest  S.R.I.

- A kiépített vezetékrendszerre, további fogyasztók rákötése, a vezeték kapacitásának korlátai miatt a későbbiekben csak az önkormányzat engedélyével lehetséges.

- A Racaciuni Önkormányzat vállalja, hogy a lakosság tájékoztatását elvégzi az által, hogy település – meglévő és megvalósítandó – vízvételi pontjaiban táblákat helyez el román és magyar nyelven: „IVÓVÍZ”, vagy „NEM IVÓVÍZ” feliratokkal.

- Az erdő területére kerülő objektum elemek elhelyezésének engedélyezése az illetékes erdőgazdasággal, illetőleg szűkség esetén a terület cserével történő megváltása az önkormányzat feladata.

Külsőrekecsin, 2010.05.21.

Proces Verbal

Fundu Racaciuni 2010. 05. 21. 14:00

Au fost prezenți:

Alaxandru Boghiu RC Bacău, și Termo-Invest, cu 2 colegi

Lucian Cheta, Primar Răcăciuni

Gyenge Attila RC Târgu Secuiesc

Gulyás István și Ormos Tamás RC Miskolc-Tapolca

Csillag Levente MCSMSZ

Tema: Apă potabilă sănătoasă în Fundu Răcăciuni.

Cei prezenți au fost de acord cu următoarele:

- Clubul gazda a proiectului MG „Apă curată” este RC Bacău

- În proiectul MG vor participa cluburi din România și SUA. Cluburile din Ungaria vor vira contributiile la RC Palm Springs, care va folosi aceste fonduri la la accesarea fondurilor Fundatiei.

- Scopul proiectului MG este asigurarea apei curate în primul rând pentru copii, fiindcă cursele de apă din sat pot fi periculoase pentru sănătatea tinerilor.

- La proiectarea și execuția proiectului, se ia în considerare faptul că sistemul să se poată extinde. Extinderea ulterioară va fi efectuată de consiliului local.

- În locația din pădure unde este apă curată în mod verificat, se va capta apa, se construiește un rezervor, de unde până la punctul de distribuție din sat se va instala o conductă cu diametrul de 75mm.

- În sat vor fi instalate surse de apă în minim 3 puncte, la cele 2 școli și la Casa Copiilor, care vor putea fi utilizate atât de copii cât și de locuitorii satului.

- Fiecare sursă de apă poate fi închis și la temperaturi negative. Curgerea continuă a apei nu este indicat din punct de vedere a economisirii.

- Întregul sistem o să se transfere în proprietatea Consiliului local Răcăciuni, care în viitor va avea grijă de buna funcționare, reparația precum și de extinderea acestuia.

- Proiectarea și bugetul sistemului va fi facut de domnul Alexandru Boghiu in 2 săptămâni ( pâna la începului lunii iunie 2010), iar executia de Termo-Invest  S.R.L.

- Racordarea ulterioară a altor puncte de consum la sistem se va putea face numai cu acordul Cosiliului local.

- Cosiliului local Răcăciuni o să informeze populația prin etichetarea surselor de apă existente și viitoare cu “Apă potabilă” și „Apă nepotabilă” in limbile română și maghiară.

- Obținerea avizelor de la ocolul silvic pentru elementele sistemului care trebuiesc amplasate în padure, va fi facută/facilitată de către consiliul local. În caz de nevoie acest lucru se poate face și cu schimb de teren.

Fundu Racaciuni 2010. 05. 21.

Minutes

Fundu Racaciuni (Külsőrekecsin) 21/05/2010 2.00 pm

Present:

Alaxandru Boghiu RC Bacau, and Termo-Invest and two colleagues

Lucian Cheta, mayor Racaciuni

Attila Gyenge, RC Kézdivásárhely

István Gulyás and Tamás Ormos RC Miskolc-Tapolca

Levente Csillag MCSMSZ

Topic: Clean water project in Fundu Racaciuni.

The attendance agreed in the following:

- The MG host club of ’Clean Water’ Project is RC Bacau

- The participants of the MG project are the clubs of Romania and USA. The Hungarian clubs transfer their contribution to RC Palm Springs that uses that in the project by the related Foundation subsidy.

- The aim of the MG project primarily is to provide clean water to the children as most of the available water in the village can be even life threatening in case of under aged population.

- During the planning and the construction phase of the water supply system realized by the project, the possibility of further development has to be ensured in order to be able to provide clean water to the whole village. These kinds of developments will be the task of the municipality.

- The reservation of the well in a wooden area that is securely not polluted and the construction of buffer storage will be realized. Toward the distribution point within the village a pipeline of 75 mm is planned to be established.

- Minimum 3 taps will be built: on the area of the two public schools and the ’House of Children’, all the taps can be used by the students and the habitants of the village as well. The schools and the ’House of the Children’ will take the responsibility for the safeguarding of the taps. For this reason the taps will be placed within the area of the institutions mentioned above.

- Every taps should have the possibility to close in case of frost. The continuous run of the water is not suggested for economical reasons.

- The owner of the whole system will be the municipality of Racaciuni, that will take care about its service, continuous operation and development.

- The plans and the budgeting of the system will be prepared within 2 weeks (by the beginning of June) by Mr. Alexandru Boghiu, Termo-Invest  S.R.I. will implement it.

- After the implementation further consumers can be add to the system just by the approval of the municipality due to the limits of the capacity.

- The municipality of Racaciuni takes the responsibility of informing the population by placing signs ’DRINKING WATER’ or ’NOT DRINKING WATER’ on both Romanian and Hungarian languages.

- The authorization of the water supply objects in the wooden area should be processed by the municipality.

Fundu Racaciuni   21th May 2010.